## Slide 1
Meunier Jean Christophe
12 Octobre 2020, Becode AI/data science bootcamp

## Slide 2
AGILE, ensemble de « méthodes et pratiques » de gestion de projets
  collaboration, autonomie et pluri-disciplinarité
  70’-80’, par entreprise japonaise (i.a. Toyota)
  « Le régime »
SCRUM, framework fondé sur Agile
  90’, Jeff Sutherland frusté des dérapages ‘budgets’, ‘non-respects des échéances’
  « La recette »

## Slide 3: Scrum
Scrum = melée (Rugby)
  Approche dynamique et participative (concertations fréquentes)
Bénéfices :
  améliorer la productivité
  optimisation du produit (feedbacks réguliers avec utilisateurs finaux)
Valeur du manifeste ‘Agile’
  collaboration client, interaction, acceptation du changement (ego en sourdine)
Trois pilliers
  Transparence : tous au courant
  Inspection : évaluation régulière
  Adaptation : au besoin
Modèle du leader au service des autres

## Slide 4: Concept général

## Slide 5: Processus

## Slide 6: Rôles
Notes: LE SCRUM MASTER
  serviteur-leader pour l’équipe, le garant de l’application de l’approche
  pas un chef de projet
  aide tout le monde à améliorer les interactions pour maximiser la valeur créée par l’équipe Scrum
LE PRODUCT OWNER
  pont entre la partie métier et la partie technique du projet
  relai entre le client et l’équipe de développement
  les intérêts du client et à ce titre, il a l’autorité pour définir les fonctionnalités du produit final
  Responsable du backlog
  Membre de l’équipe à part entière, il est responsable de la rédaction des user stories et chargé de maintenir le Product Backlog à jour
L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT
  transformer les besoins exprimés en fonctionnalités utilisables
  peut être pluridisciplinaire

## Slide 7: Unités de production
Notes: PRODUCT BACKLOG
  coeur central de tout produit
  jeu du Product Owner qui le gère et l’actualise car en relations directe avec les clients
  permet de collecter les attentes clients (user stories) qui serviront de panier dans lequel piocher pour la planification des sprints
  partagée avec l’équipe de développement
  Priorisé
  Jamais complet sans cesse mis à jour
RELEASE
  livraison d’une version du produit fourni aux utilisateurs
  considérer la période de temps qui va du début du travail sur cette version jusqu’à sa livraison et qui passe par une série de sprints successifs.
  Une release est le fruit de plusieurs sprints
SPRINT
  intervalle de temps court (1 mois maximum), souvent appelé itération, pendant lequel l’équipe de développement va concevoir, réaliser et tester de nouvelles fonctionnalités
  Souvent 2 semaines
  Plusieurs sprints forment une release

## Slide 8: Cérémonies
Notes: POKER PLANNING
  facilite l’intelligence collective de l’équipe lors de l’estimation des users stories
  permet d’arriver à une estimation en utilisant l’expérience relative et collective de l’équipe
  Voir si capacité pour la release et le sprint n’est pas surpassée
LA RÉUNION DE PLANIFICATION DU SPRINT
  sélectionne les éléments prioritaires du Product Backlog qu’elle pense pouvoir réaliser au cours du sprint
  création d’un plan de sprint
  travail collaboratif
LE DAILY STAND-UP OU LA MÊLÉE QUOTIDIENNE
  réunion de synchronisation quotidienne
  discuter de l’avancement des tâches, d’éventuels problèmes, de faire marcher l’entraide et résoudre les blocages possible
  15 min
  3 questions
  - qu’avez-vous fait hier?
  - Qu’allez-vous faire aujourd’hui?
  - Est-ce que vous avez besoin d’aide pour débloquer quelque chose?
RÉTROSPECTIVE DE SPRINT
  vecteur d’amélioration continue
  une fois le sprint terminé
  prenant du recul avec le sprint écoulé
    améliorer les intéractions entre individus
    gagner en bien-être et en motivation, en qualité produit, et de façon globale, à améliorer sa productivité
  Rétrospective du travail: au terme du sprint, l’équipe présente les tâches réalisées et revient sur le travail accompli
  Rétrospective du processus: la réunion de rétrospective va permettre de revoir le processus de gestion de projet Scrum afin de détecter des leviers possibles d’optimisation, pour gagner en efficience lors du prochain sprint

## Slide 9: Itérations
Notes: L’importance des itérations et des améliorations
- méthode itérative de livrables du produit
- non seulement le produit en cours de développement, mais aussi l’efficience de l’équipe elle-même
- À la fin d’un sprint,
  délivrable : pas finalisé mais prêt à être livré, montré au client
  Produit Minimum Viable (MVP)
permet de collecter des retours d’expérience utilisateur plus tôt, ce qui contribue à guider le développement du produit dans un second temps afin d’augmenter les chances d’une excellente adoption par les utilisateurs
Au lieu d’attendre que le projet soit 100% finalisé pour le livrer au client, vous délivrez des tronçons “utilisables” du projet au cours du temps. Vous éviterez ainsi de gaspiller des efforts en cas de nécessité de changement ou de problème de communication
Au-delà de l’importance des itérations et des améliorations pour le produit, Scrum s’attache également à améliorer le processus à chaque nouveau cycle

## Slide 10: Management visual des tâches
Tableau/post-it, trello, etc.
Principe de transparence, infos accessible à tous :
  tâche en cours de chacun, son état d’avancement, et l’objectif actuel de l’équipe
Notes: Pour organizer backlog
Plusieurs listes (personnelles )
  Ressources : tâches récurrentes
  Backlog : répertoire des tâches en cours. Si mon chef a une requête, je l’ajoute à cette liste
  To do: quand je planifie mon sprint, je déplace les tâches du backlog vers cette liste
  En cours: quand je commence à travailler sur une tâche je la déplace dans cette liste
  Contrôle de Qualité: lorsque les tâches sont complétées, elles sont déplacées dans la liste “CQ”. A la fin de la semaine, je vérifie chaque élément pour m’assurer que tout est nickel
  Fait: une fois le contrôle de qualité réussi, c’est prêt pour la livraison! A partir de là, il n’y a plus de modifications.
  Bloqué: j’utilise cette liste lorsque la finalisation d’une tâche dépend d’un facteur externe (par exemple, je dois réaliser un achat et obtenir l’aval de mon chef), en spécifiant les raisons du blocage dans un commentaire
Détails listes
  tableau sur un écran visible par tous, partager accès
  spécifier le moindre détail de chaque tâche à l’aide de checklists, commentaires, échéances, pièces-jointes, etc
attribuer une tâche à un membre de mon équipe et intégrer le tableau avec notre canal de communication

## Slide 11: Unité de mesure du travail
Quoi ?  user story
Quel quantité de travail ?  story point

## Slide 12
Notes: EPIC
  macro fonctionnalité du système à développer
  ensembles de user-stories regroupées par catégories, par thématiques
USER STORY
  l’énonciation d’une attente utilisateur
  format défini :
    En tant que (persona)
    je souhaite (expression du souhait)
    afin de (but à atteindre).
STORY POINT
  unités d’estimation du travail
  estimer l’effort nécessaire pour réaliser une fonctionnalité
TÂCHE ET SOUS-TÂCHE DE DÉVELOPPEMENT
  activités techniques à réaliser pour la réalisation d’une user stories
  activités doivent être de même taille ( au sens complexité de travail)
  peuvent être de nature différentes: design, développement, test, etc

## Slide 13: Story points
Suite de Fibonnacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) définit quantité d’effort à fournir
Forcer le choix et trancher plus facilement

## Slide 18: Evaluation

## Slide 19: BURNDOWN
visualiser le reste à faire (story points)
donne une vision du rythme de développement
Perception positive :
  on voit le reste à faire diminuer

## Slide 20: BURNUP
Evolution de la quantité de travail terminée en fonction du temps
Indices :
  Évolution attendue
  Évolution réelle
  Périmètre de la release
    Tient compte du remaniement

## Slide 21: VÉLOCITÉ
Déterminer l’effort qu’est capable de fournir l’équipe pour un sprint
Aide à la planification
Pas une mesure de performance/productivité
  Qualité, valeur,…

## Slide 22: CAPACITÉ
Lors de la planification des sprints
Disponibilité de l’équipe
  périodes de formation, de congés…
Modifier la capacité de l’équipe ?